   氢音乐项目进展报告
小组成员 ：肖尧、廖涔陈、罗茂瑛
[Speaker Notes: “La ingeniería de eq de fases comprende la aplicación del conocimiento fenomenológico del comportamiento de sistemas homogéneos y multifásicos, y su predicción mediante herramientas termodinámicas, con la finalidad de contribuir al desarrollo de procesos químicos. El diseño del equilibrio de fases es un nexo entre los requerimiento de un dado proceso y las actividades académicas de medición y modelado de datos experimentales. […] Esta disponibilidad (de simuladores computacionales) hace necesario estudiarla, con la finalidad de alcanzar un uso más fehaciente y efectivo de éstos, a través del desarrollo de criterios generales que faciliten la comprensión del potencial y limitaciones del proceso químico.” Pereda, tesis doctoral, PLAPIQUI/UNS 2003, pp 4.1.]

---
已经完成的内容
- 涉众分析文档
- 愿景文档
- 用况模型
- 部分用况协作图

---
主用况图一览
发布歌单用况图
发布动态用况图
看视频用况图
发行作品用况图
浏览歌曲并听歌用况图
首页推广与广告管理用况图
视频投稿用况图

---
主要况：
1、发表作品 2、视频投稿 3、动态发布 4、听歌 5、看视频
6、歌单发布 7、首页推广与广告管理
包含用况：
9、 账户登录
10、内容审核（歌曲、视频、歌单）
支持用况：
10、申请音乐人（审核者、申请人、审核音乐人信息） 11、帐号管理 12、私信 13、购买vip

---
当前分工
- 廖涔陈：客户端与服务器之间的mp3文件传输
- 罗茂瑛：为歌曲添加歌词，对歌词进行解析，在播放音乐时同步显示
- 肖尧：生成本地歌曲列表。用户通过添加本地歌曲创建播放列表。

---
列表demo

---
歌词demo

---
项目的开发计划
- 3.5 涉众需求确定
- 3.12 涉众需求迭代
- 3.21 所有用况确定
- 3.25 用况迭代 + 氢音乐原型demo开始
- 4.2 画协作图
- 4.6 用况迭代
- 4.10 用况迭代 +愿景文档审核
- 4.12 氢音乐原型demo基本成型

---
项目的开发计划
- 4.16 用况迭代、协作图（要实现的用况的基本流）确定
- 4.18 通信图开始
- 4.21 通信图迭代、分析类图开始
- 4.23 分析类图迭代、顺序图开始
- 4.26 通信图迭代、分析类图迭代
- 4. 29 整合分析类图、状态机开始
- 5.2 状态机讨论、类图迭代
- 5. 7 详细设计

---
项目的开发计划
- 5.18 数据库存储+听歌用况基本完成
- 5.24 其他用况部分开发
- 6.14完成

---
项目预期
- 为听歌者提供一个音乐app的绝大多数功能、包含本地听歌，收藏歌曲、建立歌单、关注歌手、在线听歌等操作。
- 为独立音乐人提供歌曲上传的与个人相关数据管理等功能。
- 用户之间可以互相留言与关注？？
- 个人音乐小视频浏览与分享？？

---
技术难点
- 1、关于用况之间的关系确定困难，甚至怀疑自己基用况对不对（事件流逻辑复杂，会牵连到其他用况）
- 2、用况描述困难（前置条件和启动用况主事件的区分、抢占设计和领域知识分不清楚、对于系统行为应该描述到哪种程度）
- 3、关于实现方面技术难点，是一个做比较好，还是两个人分工
- 4、涉众需求获取、我们的涉众有编曲者、作曲家、后期、具体的需求我们并不知道，只是猜测