.4.16
1、制作歌单怎么描述（听歌用况和制作歌单既相互独立又交互）
2、项目目标：
（1）听歌用况基本流
（2）制作歌单
3、扩展目标
（1）听歌用况备选流
（2）发表作品基本流
（3）听歌用况里的搜索
4、更改用况格式，听歌、发表作品和发布歌单这三个用况写详细，制作术语表，用况里面术语要加粗。并发事件流用子流描述，不要选一个作为基本流其他做备选流。
5、到检查为止主要况只画到协作图。

4.11
用况整理

4.6
问题
1、听歌用况制作个人歌单时考虑是否对他人可见。
2、描述系统显示某个界面对不对。
3、审核内容：音乐人信息、歌曲、视频、歌单。
4、私信用况听歌备选流里是听歌的一部分。
5、与陌生人私信
6、听歌用况里转发备选流是发布动态用况的一部分，该如何描述。
7、重写私信。
8、 内容审核成为包含用况
特性：歌单发布后不允许被修改。

主要况：
1、发表作品 罗
2、视频投稿
3、动态发布
4、听歌 廖
5、看视频
6、歌单发布 肖
7、首页推广与广告管理

包含用况：
9、 账户登录 廖
10、内容审核（歌曲、视频、歌单）

支持用况：
10、申请音乐人（审核者、申请人、审核音乐人信息） 罗
11、帐号管理 肖
12、私信
13、购买vip

4.5

问题
1、发行作品协作图是否应该有审核者？
2、用况 发行作品 中前置条件何时为真？
 申请成为音乐人是否可以是一个子用况？
还是说和用况发行作品合并？ ok
3、黄暴内容审核 基本流少，不需要成为包含用况，
直接加入到发行作品用况、视频投稿用况。
即（发行作品用况、视频投稿需要包含审核者的工作，
审核者成为参与者）
4、 发行作品用况基本流以参与者、系统开头
5、 用况发行作品基本流中
作者在个人主页上查看已通过审核作品详情，包含评论、听众数量等其他歌曲基本信息。
是否需要？不需要应该放在哪里？
6、只有唱片公司下的歌手才有mv，原创音乐人不能发mv，即发行作品用况中不会有发布mv事件流

4.2
讨论内容
1、用况写详细了是领域知识还是抢占设计。
2、画协作图。
3、听歌用况抢占设计了，重写
任务：
继续完善
画用况图，协作图。

3.25
讨论内容：
1、歌单列表修复
2、歌单发布交给某个人审核
3、支持用况：发布歌单。
4、广告位置：1、启动广告。2、首页推广广告 。
5、广告管理和首页推广合为一个主用况。

3.23
主要况：
发表作品 罗
视频投稿
 动态发布
 听歌 廖
 看视频
 歌单发布 肖
 首页推广
 广告管理

支持用况：
私信
购买vip
内容审核
帐号管理

0、任务布置
主用况每个画协作图、用况图、通信图 周一检查 加紧任务进度

1、将内容管理用况取消，改为 首页推广+广告管理用况
因为内容管理用况包含太大，事件流太多太杂，没有具体的价值
主要行为：
1、将系统所不能收集（音乐人的主动申请，有些歌可能很小众）的新歌曲手动加入新歌歌单。
2、更改首页单曲推广（部分由系统确定，部分接受音乐人的申请）
3、审核专栏的内容，将符合要求的专栏内容上架到推广专栏。
4、处理歌单（先审核内容，再分配布局）
5、制作推荐mv内容

2.对软件定位
1.1人群:年轻人（16-30）特点：喜爱音乐，手机和电脑的使用频率较高，社交属性强，应该说占据了听歌软件用户的绝大多数用户。
1.2相对广大音乐app而言，我们自己的一些独特功能
me：音乐剪辑
廖：游戏视频
女神：用户描述，可以看到账户好友正在听或最近在听的歌曲。
3、问题
1.看视频和私信是否为主要用况？
主要用况？
支持用况？
2.歌单是怎么来的？作者？
歌单由特殊身份用户提供，歌曲来源于已存在的歌曲。
3.我们的用况内容大于了我们在愿景文档中的产品特性。

3.21
支持用况“歌单制作”“消息推送”（给某个人审核）（平台？个人的放听歌里面）
实现用v-play&qml做。
添加一个歌曲分类属性。
添加“首页推广”“广告管理”为主用况“内容审核”为包含用况。

3.16
1、电台先不做
2、运营团队的工作放到包里面。
3、运营团队的负责内容：
（1）内容审核
（2）首页推荐
（3）为歌曲增加分类
（4）推送消息
（5）与音乐人的沟通
（6）广告管理

问题：
1、歌曲传输，如何实现边传边放（歌曲可能为传输完）。

任务（3.16-3.23）
确定所有用况，画协作图。
（先写出详细用况，决定取舍周日完成）

1、客户端将歌曲传到服务器，服务器将歌曲传回。 廖
2、本地播放歌曲。（暂停、上一曲、下一曲、显示进度条、歌曲列表） 肖
3、歌词（歌词和音乐同步） 罗

星期三（3.21晚）讨论文档

星期五检查完成情况

。。。。。
4、将歌曲存数据库。

3.14讨论
1.电台节目上传这个用况先不讨论。
（从音乐人和电台人的初衷来看，音乐人是为了吸引粉丝，电台人出名也没用，有宣传成分？事件流不同，后台音乐人界面是否相同？）
2.将运营团队的用况都放在一个包里。
3.听歌里面，音乐人并没有参与事件流，用况和用况图不需要它。
3.用vplay做客户端，pc、android都做，先做pc端
4.讨论确定一个用况，就开始开发
5.每次讨论的文件不要有1.0之类的，提交的时候加注释就行。

3.12
内容讨论：
确定了用况，分别有
a.发表动态
b.视频投稿
c。发表作品与上传电台节目（重新命个名字）
d。听歌
e。看视频
包含用况：
a.购买vip
支持用况：
a.私信

用况发表作品和上传电台节目，简要描述是一样的，提供的价值是一样的，都是音乐人提供内容。 但是用况是不一样的，具体的操作是不一
样的。

下次讨论之前，每个人记录下自己的问题，讨论时记录下问题以及解决工程。

任务布置：
1.每个人写自己的详细用况+用况图（主用况画）
2. 思考运营团队在用况中是什么角色，参与了什么，提供了什么意思，做出了什么决策。肖尧主要负责

3.10
阿网易云新版本推出了视频分类，有游戏，二次元，舞蹈！
说明我们想得方向是对的！
一、问题
1.设置歌词、缓存那些是用况吗？如果不是应该放在哪个用况里？
2.私信是支持用况没有问题了
3.用况中包含的特性比产品特性多怎么办？是在产品特性里增加还是在用况里删减？
4.内容管理这个用况存在争议。（营运人员新碟上架，首页推荐，和发表作品的用况有依赖）
5.vip有什么权限？[产品特性]

3.8
一、已经确定的用况
2.3 听歌
（是最核心的，并且产品围绕如何将好歌推广给更多的人做）
2.4 看视频（mv、等各种类型视频）
（是为了扩大用户，在听歌吸引了一部分用户后，这是他们的周边需求）
2.2 发表作品 参与者命名为 producer

私信是否是一个用况？

二、关于要自己做的新特性的讨论
1.对人群的定位（初中生、大学生、还是个工作白领、心理年龄？男生女生？有什么需求）
2.新特性 希望视频有游戏类视频、跳舞类视频等， 音乐剪辑等。

三、分析市面上现有产品
视频方面有bilibili、抖音、快手、火山小视频
社交方面有新浪微博、知乎、豆瓣
小说方面有起点文学、今日头条、豆瓣阅读、好奇心日报
天气方面有墨迹天气（缺少用户互动，只能是一个工具性app）

四、任务布置
1.继续写用况基本流、参与者、用况简要描述 思考这个用况是否正确、有没有新的用况
2、思考氢音乐产品定位和面向人群以及新特性。

3.7
新碟上架是运营团队主导，首页推荐分一部分给音乐人，此部分对音乐人收费
任务布置

1、涉众需求完善（加在涉众分析的意见、问题中和氢音乐visiondocument里）
2、用况简要描述、参与者、基本流（写的时候确定该用况是否正确，是否有新的用况）
3、专栏人是否是一个新的用户类型？
4、歌曲推广算一个用况吗？或者是某个用况的一部分？
罗
2.1发动态：所有拥有账户的人可以发布文字、图片、音乐、视频到社区？，所有用户可见。
2.2发表作品：音乐人、自媒体人发布音乐、电台节目、视频之类的
2.7个人账户管理：修改个人资料等（支持用况）
廖
2.3 听歌：听歌、电台节目（找歌、本地、线上、切歌、购买、收藏、下载等）
2.4 看视频：音乐消费者看mv、小视频、动态等？
肖
2.5 内容管理：运营团队对软件运营维护（设置默认搜索、首页推广、广告位等）
2.6 聊天（用户之间通过私信聊天）
2.8 购买vip(包含用况)

 3.5
 1、想其他涉众需求
 2、音乐界面中哪些模块是以用户为导向，哪些是运营人员为导向？

 新歌上架是运营方。
 推广单曲留部分给音乐人让买 一部分运营方决定

 涉众分析写完，自我检查，有问题改。下次开会最后确定
 愿景文档2 茂儿写完
 涉众需求每个人都写一点，写了需求后，如果有特性，写具体的特性
 廖涔陈整理所有需求和特性的对应关系
 每个人想用况，从用户类型出发，先寻找主参与者，名字不用纠结，下次讨论
 如果有问题，记录，每个人看龚老师的用况课件。